Table of Contents

# 1	📋 RENCANA PENGUJIAN UAT (UAT PLAN)

Aplikasi Koperasi Karyawan Digital v3.0

## 1.1	1. PENDAHULUAN

### 1.1.1	1.1 Tujuan

Tujuan dari User Acceptance Testing (UAT) ini adalah untuk memvalidasi bahwa aplikasi Koperasi Karyawan Digital telah memenuhi kebutuhan bisnis dan siap digunakan secara operasional (Go-Live).

Pengujian dilakukan langsung oleh pengguna (Pengurus & Anggota) untuk memastikan alur kerja sesuai dengan SOP Koperasi.

### 1.1.2	1.2 Ruang Lingkup (Scope)

#### 1.1.2.1	✅ Termasuk (In-Scope):

Pengujian fungsional pada 7 Modul Utama (60+ Fitur): 1. Otentikasi: Login, Register, Lupa Password. 2. Dashboard: Monitoring real-time. 3. Keuangan: Simpanan, Pinjaman (Flow Pengajuan s/d Lunas), SHU. 4. Koperasi Mart: POS Kasir, Stok, Pembelian, Penjualan Kredit. 5. Belanja: Katalog Online, Keranjang, Checkout, Pre-order. 6. Kepengurusan: Manajemen Anggota, Aset, Surat Menyurat, Voting. 7. Administrasi: Setting, Backup, User Role, Audit Log.

#### 1.1.2.2	❌ Tidak Termasuk (Out-of-Scope):

- Performance Testing skala besar (> 10,000 user bersamaan).

- Security Penetration Testing mendalam (hanya cek role access).

- Kode program (White-box testing).

## 1.2	2. JADWAL PELAKSANAAN (TIMELINE)

Durasi UAT direncanakan selama 10 Hari Kerja.

| Fase | Kegiatan | Estimasi Tanggal | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| Persiapan | Deploy ke server UAT, Siapkan Data Dummy | Hari 1-2 | Developer |
| Briefing | Demo aplikasi ke Pengurus & Tester | Hari 3 | PM & Tester |
| Pelaksanaan 1 | Testing Modul Utama (Simpan Pinjam, Mart) | Hari 4-6 | Tester (Bendahara, Kasir) |
| Pelaksanaan 2 | Testing Modul Member & Admin | Hari 7 | Tester (Anggota, Admin) |
| Perbaikan | Fixing Bug yang ditemukan (Periode 1) | Hari 8-9 | Developer |
| Retest & Sign-off | Uji ulang bug fix & Tanda tangan Go-Live | Hari 10 | QA Lead & Ketua |

## 1.3	3. LINGKUNGAN PENGUJIAN (ENVIRONMENT)

- URL Akses: https://uat.kopkarskf.com

- Database: Menggunakan data dummy (tiruan) yang mirip data asli.

- Browser: Google Chrome (Recommended), Firefox, Edge.

- Perangkat:

  - PC/Laptop (Admin, Pengurus, Kasir).

  - Smartphone Android/iOS (Anggota).

## 1.4	4. TIM PENGUJIAN (ROLES)

| Peran | User Asli | Tugas Pengujian |
| --- | --- | --- |
| UAT Lead | Manajer Koperasi | Mengawasi jadwal & progres tes. |
| Tester 1 | Bendahara | Modul Keuangan, Akuntansi, Approval Pinjaman/Penarikan. |
| Tester 2 | Staff Toko/Kasir | Modul Mart, POS, Stok, Opname, Pembelian. |
| Tester 3 | Sekretaris | Modul Organisasi, Surat, Aset, Anggota. |
| Tester 4 | Admin IT | Modul Administrasi, Backup, Settings, User Role. |
| Tester 5 | Perwakilan Anggota | Modul Belanja, Cek Saldo, Voting, Aspirasi. |

## 1.5	5. KRITERIA KEBERHASILAN

### 1.5.1	5.1 Kriteria Masuk (Entry Criteria)

UAT baru boleh dimulai jika: - Aplikasi sudah deploy di server UAT. - Tester sudah memiliki akun login & akses. - Dokumen Skenario Tes (UAT_TEST_SCENARIOS.md) sudah siap.

### 1.5.2	5.2 Kriteria Keluar (Exit Criteria / Go-Live)

UAT dinyatakan SELESAI dan LULUS jika: - 100% Skenario Prioritas P0 (Critical) status PASS. - Minimal 95% Skenario Prioritas P1 (High) status PASS. - Tidak ada Bug Critical yang statusnya “Open”. - Berita Acara UAT telah ditandatangani Ketua Koperasi.

## 1.6	6. MANAJEMEN CACAT (BUG MANAGEMENT)

Jika ditemukan error, tester wajib melaporkan menggunakan Template Laporan Bug (UAT_BUG_TEMPLATE.md).

### 1.6.1	Klasifikasi Keparahan (Severity):

- Critical: Sistem mati, data hilang, atau proses bisnis utama macet total.

  - Target Fix: < 24 jam.

- High: Fitur penting error atau hasil hitungan salah (misal: SHU salah).

  - Target Fix: < 2 Hari.

- Medium: Fitur error tapi ada cara lain (workaround), atau error validasi.

  - Target Fix: < 4 Hari.

- Low: Masalah kosmetik (warna, typo, letak tombol).

  - Target Fix: Rilis berikutnya.

## 1.7	7. HASIL (DELIVERABLES)

Di akhir periode UAT, dokumen berikut akan diserahkan: 1. UAT Checklist: Lembar hasil tes per skenario. 2. Log Bug: Daftar temuan bug & status perbaikannya. 3. Berita Acara UAT: Dokumen formal persetujuan Go-Live.

Disetujui Oleh:

( ___________________ ) Ketua Koperasi / Business Owner Tanggal: ___________________